### BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Tính đến giữa tháng 05/2026)

1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ RAG++ xây dựng chatbot trợ giúp pháp lý thông minh về Luật Hôn nhân và Gia đình.

- Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Hồ (MSSV: 222520) – Lớp: DH22KPM01.

- Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Văn Thiện.

2. TIẾN ĐỘ CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH (Đạt 100%)

2.1. Hoàn thiện Thiết kế Kiến trúc Hệ thống (System Architecture) Đã xây dựng và báo cáo thành công Mô hình đề xuất chi tiết bao gồm 6 lớp kiến trúc:

- Lớp 1 (Frontend): Thiết kế luồng giao tiếp người dùng, quản lý hồ sơ pháp lý và Admin Dashboard.

- Lớp 2 (Backend Core): Xây dựng kiến trúc API Gateway (FastAPI) kết hợp Orchestrator, PostgreSQL và Redis.

- Lớp 3 (RAG++ Engine): Phân chia rõ ràng 2 luồng xử lý: Offline (Data Ingestion với Chunking theo cấu trúc Điều/Khoản) và Online (Hybrid Search kết hợp Cross-Encoder Re-ranking và Context Builder).

- Lớp 4 (Evaluation & Monitoring): Chuẩn hóa quy trình đánh giá tự động dựa trên phương pháp LLM-as-a-Judge.

- Lớp 5 & 6: Lựa chọn và thiết kế môi trường triển khai (Docker, GPU RTX 4090, kỹ thuật nén 4-bit GGUF).

2.2. Xây dựng Data Ingestion Pipeline & Golden Dataset (Thực nghiệm Code)

Đã lập trình thành công module generate_dataset.py với các thành tựu:

- Tích hợp OpenRouter API để gọi trực tiếp mô hình Google Gemma 3 27B (trên Cloud) nhằm sinh dữ liệu tự động.

- Xử lý thành công các lỗi trích xuất dữ liệu từ file PDF (lỗi Invalid \escape do nhận diện sai ký tự dấu gạch chéo).

- Viết biểu thức chính quy (Regex) để gọt sạch rác định dạng Markdown (```json) từ LLM, đảm bảo Parser JSON hoạt động ổn định.

- Thiết lập thuật toán chống spam API (time.sleep) và cơ chế Auto-save.

- Kết quả: Đã trích xuất và sinh tự động hàng trăm cặp dữ liệu chuẩn gồm Câu hỏi, Ngữ cảnh luật, Đáp án chuẩn và Từ khóa pháp lý lưu vào file golden_dataset_luat.csv.

2.3. Xây dựng Pipeline Đánh giá tự động (Evaluation Framework)

Bám sát phương pháp nghiên cứu tiên tiến từ bài báo LexRAG, đã lập trình hoàn thiện file evaluate.py:

- Đánh giá định lượng: Code thành công hàm keyword_accuracy để đối chiếu độ chính xác từ khóa pháp lý cốt lõi giữa hệ thống sinh ra và đáp án chuẩn.

- Đánh giá định tính cấp cao (LLM-as-a-Judge): Thiết lập Prompt chuẩn mực yêu cầu AI đóng vai trò Giám khảo pháp lý.

- Đo lường 5 tiêu chí: Factuality (Xác thực), User Satisfaction (Sự hài lòng), Clarity (Rõ ràng), Logical Coherence (Mạch lạc logic), và Completeness (Đầy đủ).

- Tích hợp Chain-of-Thought (CoT) để AI lập luận trước khi chấm điểm.

- Xử lý thành công các rào cản kỹ thuật của API như lỗi 404 (Model Not Found) bằng cách tối ưu tên model và lỗi 402 (Payment Required) bằng tham số max_tokens=800 để tiết kiệm tài nguyên.

- Kết quả: Hệ thống có khả năng tự động nạp tập dữ liệu vàng, gọi RAG Engine sinh câu trả lời và tự động chấm điểm, xuất kết quả ra file lexrag_evaluation_results.csv.

3. CÁC HẠNG MỤC ĐANG TRIỂN KHAI VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO

3.1. Hạng mục đang triển khai (In Progress)

- Kiểm thử diện rộng: Đang tiến hành chạy vòng lặp Offline Evaluation để quét toàn bộ file dữ liệu chuẩn, thu thập điểm số trung bình thực tế của hệ thống AI.

- Tinh chỉnh RAG++: Tiếp tục theo dõi kết quả ở file evaluation_results để điều chỉnh trọng số của Hybrid Search (giữa Vector Search FAISS và BM25) nếu độ chính xác của từ khóa (Keyword Accuracy) chưa đạt kỳ vọng.

3.2. Kế hoạch trong thời gian tới (To-Do)

- Tích hợp Dashboard (Frontend): Sử dụng Chart.js để đọc dữ liệu từ file CSV đánh giá và vẽ Biểu đồ Radar (Spider Chart) hiển thị trực quan 5 tiêu chí điểm số lên Admin Dashboard.

- Tối ưu hóa UI/UX: Hoàn thiện giao diện Chat, chức năng đính kèm tệp và lịch sử hội thoại trên nền tảng React/Tailwind CSS.

- Viết Báo cáo Khóa luận: Đưa các số liệu thống kê (Điểm trung bình hệ thống, tỷ lệ Keyword Accuracy, điểm LLM Judge) vào Chương Đánh giá thực nghiệm của Báo cáo tổng kết.

4. KIẾN NGHỊ / ĐỀ XUẤT VỚI GVHD

- Kính mong Thầy xem xét và góp ý thêm về tính chặt chẽ của Prompt chấm điểm 5 chiều mà hệ thống đang sử dụng.

- Xin ý kiến Thầy về việc mở rộng thêm bộ dữ liệu ngoài Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 để kiểm thử khả năng phát hiện "Ngoài phạm vi" (Out-of-scope) của Chatbot.